

Projekttagebuch

PR Software Engineering

Gruppe 3

259035 (2018S)

**Inhaltsverzeichnis**

[Kalenderwoche 10 3](#_Toc513107771)

[Kalenderwoche 11 4](#_Toc513107772)

[Kalenderwoche 12 5](#_Toc513107773)

[Kalenderwoche 13 6](#_Toc513107774)

[Kalenderwoche 14 7](#_Toc513107775)

[Kalenderwoche 15 8](#_Toc513107776)

[Kalenderwoche 16 9](#_Toc513107777)

[Kalenderwoche 17 10](#_Toc513107778)

[Kalenderwoche 18 11](#_Toc513107779)

[Kalenderwoche 19 12](#_Toc513107780)

[Kalenderwoche 20 13](#_Toc513107781)

[Kalenderwoche 21 14](#_Toc513107782)

[Kalenderwoche 22 15](#_Toc513107783)

[Kalenderwoche 23 16](#_Toc513107784)

[Kalenderwoche 24 17](#_Toc513107785)

[Kalenderwoche 25 18](#_Toc513107786)

# Kalenderwoche 10

**Datum**: 05.03.2018 – 11.03.2018

**Planung**

Die grundlegende Planung des Projekts wurde durchgeführt. Es erfolgte die Einteilung in die Teams und die Verteilung der Rollen.

Als Planungstool wurde „Trello“ eingerichtet und die ersten Boards wurden erstellt.

Die Dokumente für die Zeiterfassung wurde entworfen und erstellt.

**SCR**

-

**Qualität**

-

**Testen**

-

**Dokumentation**

Ein Dokument für die Zeiterfassung pro Person wurde erstellt, ebenso eine Zeiterfassung für das gesamte Team.

**Realisierte Funktionen**

-

# Kalenderwoche 11

**Datum**: 12.03.2018 – 18.03.2018

**Planung**

-

**SCR**

Es wurde das Source Code Repository angelegt, es wurde sich dazu entschieden, GitHub zu verwenden. Ebenfalls wurde eine Ordnerstruktur im GitHub angelegt.

**Qualität**

-

**Testen**

-

**Dokumentation**

Die Ordnerstruktur wurde dokumentiert und auf Einheitlichkeit geprüft und angepasst. Ebenfalls wurde die Zeiterfassung angepasst und alle bisher erstellten Dokumente auf Einheitlichkeit überprüft.

**Realisierte Funktionen**

-

# Kalenderwoche 12

**Datum:** 19.03.2018 – 25.03.2018

**Planung**

-

**SCR**

Die Boards aus dem Organisationstool Trello wurden aktualisiert und um Kategorien erweitert.

**Qualität**

**Testen**

**Dokumentation**

Ein Projekttagebuch wurde entworfen und anschließend angelegt.

**Realisierte Funktionen**

-

# Kalenderwoche 13

**Datum:** 26.03.2018 – 01.04.2018

**Planung**

-

**SCR**

-

**Qualität**

-

**Testen**

-

**Dokumentation**

-

**Realisierte Funktionen**

-

# Kalenderwoche 14

**Datum**: 02.04.2018 – 08.04.2018

**Planung**

-

**SCR**

Das Source Code Repository (GitHub) wurde neu organisiert, die Ordnerstruktur wurde entsprechend der benötigten Dokumente angepasst.

**Qualität**

-

**Testen**

Die ersten Testfälle für den Code wurden aufgestellt und durchgeführt. Ebenso wurden die durchgeführten Tests dokumentiert.

**Dokumentation**

Das Projekttagebuch wurde komplett überarbeitet, eine Kalenderwoche erhält nun eine eigene Seite im Dokument. Die Zeiterfassung wurde entsprechend der Vorgaben angepasst.

**Realisierte Funktionen**

Die Funktion „1.1 Erstellen von Projekten“ wurde realisiert. Nun ist es möglich ein neues Projekt anzulegen.

# Kalenderwoche 15

**Datum:** 09.04.2018 – 15.04.2018

**Planung**

Die Trello Boards wurden um entsprechende Kategorien aktualisiert und überarbeitet.

**SCR**

Der Source Code im Repository wurde neu organisiert.

**Qualität**

Es wurde eine Qualitätsprüfung der Struktur des Programmcodes durchgeführt.

**Testen**

Neue Testfälle für das Release 1 wurden aufgestellt und durchgeführt. Ebenso wurden die durchgeführten Tests dokumentiert.

**Dokumentation**

-

**Realisierte Funktionen**

Die Funktion „1.2 Projektbeschreibung zu einem Projekt hinzufügen“ wurde realisiert. Sie ermöglicht es, dem Projekt eine Beschreibung hinzufügen zu können.

Die Funktion „1.3 Erstellen von Aufgabenbereichen“ wurde realisiert. Nun können bei einem Projekt einzelne Aufgabenbereiche erstellt werden.

Die Funktion „1.6 Erstellen von Aufgaben“ wurde realisiert. Diese ermöglicht es, bei einem Aufgabenbereich eines Projektes eine neue Aufgabe zu erstellen.

Die Funktion „1.7 Erstellen einer Aufgabenbeschreibung“ wurde realisiert. Nun ist es möglich, einer Aufgabe eine Beschreibung hinzuzufügen.

Die Funktion „1.9 Sollzeit eintragen“ wurde realisiert. Sie ermöglicht es, einer Aufgabe eine Sollzeit hinzuzufügen.

Die Funktion „1.10 (Ist-)Zeit eintragen“ wurde realisiert. Sie ermöglicht es, einer Aufgabe eine (Ist-)Zeit hinzuzufügen.

# Kalenderwoche 16

**Datum**: 16.04.2018 – 22.04.2018

**Planung**

-

**SCR**

Der Source Code im Repository wurde neu organisiert.

**Qualität**

Es wurde eine Qualitätsprüfung der Struktur des Programmcodes durchgeführt.

Die Struktur des Codes wurde grundlegend überarbeitet (Viewklassen, Datenklassen), die Qualität dessen wurde überprüft.

**Testen**

Eine Dokumentation der durchgeführten Tests wurde erstellt.

**Dokumentation**

Die Zeiterfassung wurde entsprechend der Vorgaben angepasst.

**Realisierte Funktionen**

-

# Kalenderwoche 17

**Datum**: 23.04.2018 – 29.04.2018

**Planung**

In Trello wurde das Issue Management Board angelegt, in welchem alle endeckten Fehler mitdokumentiert werden, und anschließend behoben werden sollen.

**SCR**

-

**Qualität**

Die Qualität des bisher vorhandenen Codes wurde anhand der Reviewmethoden geprüft.

**Testen**

-

**Dokumentation**

**-**

**Realisierte Funktionen**

-

# Kalenderwoche 18

**Datum:** 30.04.2018 – 06.05.2018

**Planung**

Planung der Anforderungen der Funktionen des 2. Release.

In Trello wurde ein Board für CodeReviews angelegt.

**SCR**

-

**Qualität**

Reviewmethoden wurden recherchiert und in einem Reviewmethoden-Dokument zusammengefasst.

**Testen**

Testrichtlinien erstellt, Testdokumentation überarbeitet

**Dokumentation**

Überarbeitung Projekttagebuch

Zeitaufwandschätzung überarbeitet

Aktualisierung der User Requirements

Aktualisierung der Systemdokumenation und Recherche

**Realisierte Funktionen**

# Kalenderwoche 19

**Datum:** 07.05.2018 – 13.05.2018

**Planung**

-

**SCR**

-

**Qualität**

-

**Testen**

**-**

**Dokumentation**

-

# Kalenderwoche 20

**Datum:** 14.05.2018 – 20.05.2018

**Planung**

-

**SCR**

-

**Qualität**

-

**Testen**

Testfälle für den 2. Release wurden geplant. Testfälle für die Funktionen:

* 2.1 Neue Personen (Projektmitarbeiter) erstellen
* 2.2 Zuweisung von Personen zu einem Projekt
* 2.3 Zuweisung von Personen zu einem Aufgabenbereich
* 2.4 Zuweisung von Personen zu einer Aufgabe
* verschiedene Übersichten

**Dokumentation**

Recherche eines Templates für eine Systemdokumentation.

**Realisierte Funktionen**

mySQL Datenbank zur Speicherung der Daten wurde erstellt.

SQL Datenbankverbindung zur SQL Datenbank zur Speicherung der Daten wurde erfolgreich erstellt.

# Kalenderwoche 21

**Datum:** 21.05.2018 – 27.05.2018

**Planung**

-

**SCR**

Reorganisation des Source Code Repository anhand der verfügbaren Dokumente.

**Qualität**

Codequalität wurde anhand der „Code\_Richtlinien.pdf“ durch alle Teammitglieder überprüft und in einem separaten Reviewdokument gespeichert.

**Testen**

Testfälle des ersten Releases wurden überarbeitet und erneut durchgeführt. Testdokumentation wurde erstellt.

Testfälle für den zweiten Release wurden überarbeitet und die Tests wurden durchgeführt und mit den Ergebnissen der Datenbank dokumentiert.

**Dokumentation**

Systemdokumentation wurde angelegt, die grobe Struktur wurde anhand des Template „arc42“ angefertigt. Einführende Kapitel wurden erstellt und mit Inhalten befüllt.

**Realisierte Funktionen**

# Kalenderwoche 22

**Datum**: 28.05.2018 – 03.06.2018

**Planung**

**SCR**

**Qualität**

**Testen**

**Dokumentation**

# Kalenderwoche 23

**Datum:** 04.06.2018 – 10.06.2018

**Planung**

**SCR**

**Qualität**

**Testen**

**Dokumentation**

# Kalenderwoche 24

**Datum**: 11.06.2018 – 17.06.2018

**Planung**

**SCR**

**Qualität**

**Testen**

**Dokumentation**

# Kalenderwoche 25

**Datum**: 18.06.2018 – 24.06.2018

**Planung**

**SCR**

**Qualität**

**Testen**

**Dokumentation**