|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Woche | Bereich | geplant | durchgeführt | realisierte Funktionen |
| 05.03. – 11.03. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | grundlegende Planung des Projekts  Einteilung des Teams, Verteilung der Rollen  -  -  -  - | grundlegende Planung des Projekts  Einteilung des Teams, Verteilung der Rollen  -  -  -  - |  |
| 12.03. – 18.03. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | Anlegen des Source Code Repository  Anlegen einer Ordnerstruktur  -  -  Erstellung aller für die Bearbeitung des Projekts notwendigen Dokumente  Review aller Dokumente | Anlegen des Source Code Repository  Anlegen einer Ordnerstruktur  -  -  Erstellung einer Ordnerstruktur  Erstellung einer Zeiterfassung  Review aller Dokumente |  |
| 19.03. – 25.03. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | -  -  -  Erstellung eines Projekttagebuchs | -  -  -  Erstellung eines Projekttagebuchs |  |
| 26.03. – 01.04. |  |  |  |  |
| 02.04. – 08.04. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | -  Aktualisierung des Projekttagebuchs  Aktualisierung der Zeiterfassung  Aktualisierung der Ordnerstruktur | -  Aktualisierung des Projekttagebuchs  Aktualisierung der Zeiterfassung  Aktualisierung der Ordnerstruktur | * Erstellen von Projekten |
| 09.04. – 15.04. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | Qualitätsprüfung der Struktur vom Code  Qualitätsprüfung der API Dokumentation  Testfälle aufstellen  Testfälle durchführen  Test dokumentieren | Testfälle aufgestellt  Testfälle durchgeführt  Tests dokumentiert | * Prototyp * Erstellen von Projekten * Projektbeschreibung zu einem Projekt hinzufügen * Erstellen von Aufgabenbereichen * Erstellen von Aufgaben * Erstellen einer Aufgabenbeschreibung * Feststellung der Sollzeit zu einer Aufgabe |
| 16.04. – 22.04. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | Qualitätsprüfung der Struktur vom Code  Qualitätsprüfung der API Dokumentation | Qualitätsprüfung der Struktur vom Code  Qualitätsprüfung der API Dokumentation |  |
| 23.04. – 29.04. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | Qualitätsprüfung der Struktur vom Code  Qualitätsprüfung der API Dokumentation |  |  |
| 30.04. – 06.05. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | Qualitätsprüfung der Struktur vom Code  Qualitätsprüfung der API Dokumentation |  |  |