|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Kommunikation | Personen | Thema | Unterlagen |
| 08.03.2018 | direkt | Gruppe, LVA Leiter | Vorbesprechung in der LVA, Gruppeneinteilung | [Vorbesprechung.pdf](https://github.com/ateuchtmann/259035_SoftEngPR/blob/master/Dokumente/LVA%20Unterlagen/Vorbesprechung.pdf) |
| 08.03.2018 | WhatsApp | Gruppe | Gruppenerstellung, Rollenverteilung | - |
| 12.03.2018 | direkt | Dusanic, Teuchtmann, Tomic | Vorbesprechung in der Gruppe, Rollenverteilung | - |
| 12.03.2018 | direkt | Aistleithner, Teuchtmann | Erstellung der Organisationspräsentation  Erstellung eines Github und Trello Accounts | [Organisation\_15032018.pptx](https://github.com/ateuchtmann/259035_SoftEngPR/blob/master/Dokumente/Praesentationen/Organisation_15032018.pptx)  - |
| 15.03.2018 | direkt | Gruppe, LVA Leiter | Präsentation bisher erledigter Aufgaben | - |
| 18.03.2018 | - | Teuchtmann | Erstellung einer Ordnerstruktur auf Github  Erstellung der Zeiterfassung | -  [Zeiterfassung.xlsx](https://github.com/ateuchtmann/259035_SoftEngPR/blob/master/Dokumente/Zeiterfassung/Zeiterfassung.xlsx) |
| 19.03.2018 | direkt | Gruppe | Besprechung der User Requirements  Besprechung der Funktionen, Funktionsbereiche | [User\_Requirements.pdf](https://github.com/ateuchtmann/259035_SoftEngPR/blob/master/Dokumente/Systemdokumentation/User_Requirements.pdf)  [Funktionen\_Funktionsbereiche.docx](https://github.com/ateuchtmann/259035_SoftEngPR/blob/master/Dokumente/Systemdokumentation/Funktionen_Funktionsbereiche.docx) |
| 19.03.2018 | - | Aistleithner | Erstellung Dokument zu Organisation und Infrastruktur für 1. Abgabe | [Dokumenation\_Planung.pdf](https://github.com/ateuchtmann/259035_SoftEngPR/blob/master/Dokumente/Abgaben/Dokumenation_Planung.pdf) |
| 20.03.2018 | - | Teuchtmann | Erstellung des Projekttagebuchs  Review aller Dokumente | [Projekttagebuch.docx](https://github.com/ateuchtmann/259035_SoftEngPR/blob/master/Dokumente/Zeiterfassung/Projekttagebuch.docx)  - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Woche | Bereich | geplant | durchgeführt | realisierte Funktionen | Requirements |
| 05.03. – 11.03. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation |  |  |  |  |
| 12.03. – 18.03. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | Erstellung aller für die Bearbeitung des Projekts notwendigen Dokumente  Review aller Dokumente | Erstellung einer Ordnerstruktur  Erstellung einer Zeiterfassung  Review aller Dokumente |  |  |
| 19.03. – 25.03. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | Erstellung eines Projekttagebuchs | Erstellung eines Projekttagebuchs |  |  |
| 26.03. – 01.04. |  |  |  |  |  |
| 02.04. – 08.04. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | Aktualisierung des Projekttagebuchs  Aktualisierung der Zeiterfassung  Aktualisierung der Ordnerstruktur  Ausarbeitung der Grundfunktion: Erstellen von Projekten | Aktualisierung des Projekttagebuchs  Aktualisierung der Zeiterfassung  Aktualisierung der Ordnerstruktur  Ausarbeitung der Grundfunktion: Erstellen von Projekten |  |  |
| 09.04. – 15.04. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation | Ausarbeitung der Grundfunktion: Erstellen von Projekten  Ausarbeitung der Grundfunktion: Projektbeschreibung zu einem Projekt hinzufügen  Ausarbeitung der Grundfunktion: Erstellen von Aufgabenbereichen |  |  |  |
| 16.04. – 22.04. | Planung  SCR  Qualität  Testen  Dokumentation |  |  |  |  |